## Slide 1
SAP Cloud ERP — Private Edition
Baseline de
implementación Private
ALCANCE DE REFERENCIA
Alcance, cronograma e inversión de referencia
Documento interno · Uso comercial · Sujeto a validación de alcance

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué incluye este baseline?
02
Implementación baseline de SAP Cloud ERP Private Edition, con mayor flexibilidad para procesos más complejos y extensibilidad in-app / side-by-side, manteniendo un alcance base acotado y predecible.
DURACIÓN
16–24 semanas
EQUIPO
1 PM · 4 Consultores funcionales · 1 Técnico (ABAP) · 1 Basis
INVERSIÓN BASELINE
USD 378,000

## Slide 3
ALCANCE BASELINE
Qué incluye y qué no incluye
03
Incluido en el baseline
Finanzas (FI) y Controlling básico — 1 sociedad
Compras y gestión de proveedores
Ventas y distribución
Gestión de inventario y almacenes
Extensibilidad in-app y side-by-side
Capacitación a usuarios clave
Fuera de este baseline
Desarrollos custom más allá del alcance baseline
Integraciones a terceros más allá de PAC Certificado
Migración de datos históricos (> 2 años)
Licenciamiento SAP

## Slide 4
ANTES DE CONTINUAR
Premisas y supuestos
04
Este documento es una referencia baseline para conversación comercial interna, no una cotización formal ni un contrato. Los siguientes supuestos aplican:
Precio baseline de referencia — no constituye una cotización formal; se confirma tras workshop de scoping con el cliente.
Alcance calculado sobre 1 sociedad y procesos estándar SAP con extensibilidad acotada; mayor complejidad se cotiza aparte.
El cliente provee accesos a sistemas, disponibilidad de usuarios clave y datos maestros limpios en los tiempos acordados.
No incluye licenciamiento SAP — se gestiona directamente entre el cliente y SAP.
Cronograma sujeto a disponibilidad de recursos de ambas partes y fecha de arranque confirmada.

## Slide 5
METODOLOGÍA SAP ACTIVATE
Cronograma de referencia
05
Seguimos la metodología estándar SAP Activate en sus 5 fases (Preparación, Exploración, Realización, Preparación final y Go-live), adaptada a un alcance baseline. Duración total estimada: 16–24 semanas; varía según disponibilidad de datos y decisiones del cliente.
Preparación
2 sem
Exploración
4 sem
Realización
10 sem
Prep. final
4 sem
Go-live
2 sem

## Slide 6
EQUIPO TÍPICO
Roles del proyecto
06
Project Manager
Gobierno, cronograma, reporting
4 Consultores funcionales
Finanzas, Compras/Ventas, Inventario, PP
Técnico ABAP
Extensiones y desarrollos baseline
Basis
Administración de sistema

## Slide 7
INVERSIÓN BASELINE
Precio de referencia total
SAP CLOUD ERP — PRIVATE EDITION
USD 378,000
Precio baseline — sujeto a alcance final tras workshop de scoping.
16–24 semanas
duración estimada
4 roles
equipo típico
6 módulos
incluidos en baseline
07

## Slide 8
¿Listos para empezar?
Hablemos de tu proyecto
Este documento es una referencia interna de SEIDOR — no constituye una cotización formal.
seidor.com · SEIDOR | 2026